Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This Project is funded by the European Union

APSTIPRINĀTA:

Ludzas novada pašvaldības

Iepirkuma komisijas sēdē

2013.gada 21. jūnijā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________ F. Bokišs

IEPIRKUMA

„J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija”

identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI

INSTRUKCIJA

Ludzā, 2013

- SATURS

- Vispārīgā informācija …………………………………………………………………..3

- Piedāvājuma noformējums ……………………………………………………………. 4

- Prasības pretendentiem …………………………………………………………………5

- Iesniedzamie dokumenti ………………………………………………………………..7

- Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkumā …………………….. 8

- Iepirkumu komisija, tās darbība un piedāvājumu atvēršana …………………………... 9

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji …………………………………………… 9

- Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumu ……………………………………………10

- Pretendenta tiesības un pienākumi ……………………………………………………...11

- Instrukcijas pielikumi

1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā

2.  pielikums – Informācija par pretendentu

3.  pielikums – Kvalifikācija

4.  pielikums – Curriculum Vitae

5. Pielikums - Tehniskā specifikācija (Tehniskais piedāvājums)

6.  pielikums – Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

7.  pielikums – Finanšu piedāvājums

- 1. Vispārīgā informācija

Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir LNP  2013/44/EKPI

1.2. Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Ludzas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701 |
| Reģ. Nr. | 90000017543 |
| Tālruņa Nr. | +371-65707400 |
| Faksa Nr. | +371-65707402 |
| e-pasta adrese | dome@ludzaspils.lv |

1.3.CPV kods: 45000000-7

1.4. Iepirkuma metode: iepirkums 8. 1 panta kārtībā

1.5. Līguma izpildes vieta: Stacijas iela 62, Ludza.

1.6. Līguma izpildes laiks: 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

1.7. Projektu finansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

Projekta nosaukums:

Izglītības apstākļu uzlabošana mākslas mantojuma saglabāšanai Latvijā un Baltkrievijā pārrobežu sadarbības ietvaros/ Virtuālā realitāte (LLB-2-244)

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir  www.enpi-cbc.eu.

Eiropas  Savienību  veido  27 dalībvalstis,  kas nolēmušas  pakāpeniski  apvienot  savu  kompetenci,  resursus  un  likteņus.  Piecdesmit  gadus  ilgā  paplašināšanās  perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  izveidojušas  stabilitātes,  demokrātijas  un  ilgtspējīgas  attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  daudzveidību,  toleranci  un  personiskās  brīvības.

Eiropas Savienība  labprāt  dalās  savos  sasniegumos  un  vērtībās  ar  valstīm  un  cilvēkiem  aiz  ES robežām.

1.8. Instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība:

1.8.1. Ar Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI instrukciju var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: www.ludza.lv.

Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – Iepirkumam „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.

1.8.2. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par Iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: www.ludza.lv.

1.8.3. Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.

1.9. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.9.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 5. jūlijam plkst. 10:00, Ludzas novada pašvaldībā, Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, LV–5701, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

- 1.9.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzas novada pašvaldībā, adrese – Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, 3.stāvā, 312.kabinetā pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.9.3. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

1.10. Piedāvājuma derīguma termiņš:

- 1.10.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

- 1.11. Līgums tiks noslēgts, ja projekta pieteikums tiks atbalstīts EKPI programmā.

2. Piedāvājuma noformējums

2.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab.) līdz 2013. gada 5. jūlijam plkst. 10:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Iepirkums „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI.  Neatvērt līdz 2013. gada 5. jūlijam plkst. 10:00”.

2.2. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus.

2.3. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

2.4. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

2.5. Visa Instrukcijā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām.

- 2.6.  Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 28.septembra MK Noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

2.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK Noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā.

2.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta.

2.9. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

2.10. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un divas kopijas, katrs savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Oriģināls″, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jābūt norādei ″Kopija″.

2.11. Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši 2.3.-2.10. punktos noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot ″Piedāvājuma grozījumi″ vai ″Piedāvājuma atsaukums″.

2.12. Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma dokumentiem, kas jāiesniedz iesieti ievērojot šādu secību:

2.12.1. Titullapa ar nosaukumu ″Piedāvājums Iepirkumam „ J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI  un Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis.

2.12.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.

2.12.3. Pieteikums atbilstoši Instrukcijas pielikumiem (1. un 2. pielikums).

2.12.4. Pretendenta atlases dokumenti.

2.12.5. Pretendenta Tehniskais piedāvājums.

2.12.6. Pretendenta Finanšu piedāvājums.

- 3. Prasības pretendentiem

- 3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

- 3.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

- 3.1.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

- 3.1.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

3.1.3.2. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3.1.3.3. pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

3.1.3.4. pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

3.1.3.5. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.1.4. Instrukcijā 3.1.3.1. un 3.1.3.2.apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi un no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, - 18 mēneši.

3.1.5. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar instrukcijas 3.1.3.2.apakšpunktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pasūtītājs ir tiesīgs iegūt no Valsts darba inspekcijas informāciju par to, vai pretendents un tā apakšuzņēmēji Latvijā ir sodīti par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

    - Prasības pretendentu  saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim

      - Iepirkumā, atbilstoši šai instrukcijai, var piedalīties persona vai personu apvienība, ja tā atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajam minimālo prasību līmenim un tai ir:

        - tiesības veikt būvniecības darbus saskaņā ar Būvniecības likumu;

        - pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu  būvdarbu  izpildē  -  izpildītājs  ir veicis vismaz  2 (divi) līdzīgu pēc  rakstura, nozīmes, apjoma  līgumu  izpildi pēdējo  5 (pieci)  gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim (līgums, kura  līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā iepirkumā LVL bez PVN).

        - Pretendentam jānodrošina vismaz šādi galvenie inženiertehniskie speciālisti:

- Būvdarbu vadītājs ar būvprakses sertifikātu;

- Sertificēts speciālists ar derīgo sertifikātu ventilācijas iekārtu uzstādīšanai;

- Sertificēts speciālists ar derīgo sertifikātu elektroietaišu izbūvei;

- Sertificēts speciālists ar derīgo sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā

- Darba aizsardzības un drošības speciālists, kurš darbojas saskaņā ar Darba aizsardzības likumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem;

        - Būvobjekta būvniecībā iesaistītajam personālam – būvdarbu vadītājam un pārējam vadošajam personālam ir jābūt būvprakses sertifikātam atbilstoši specialitātei un atbilstoši Eiropas Savienības un/ vai LR normatīvajos aktos noteiktajam prasībām būvniecības jomā;

        - Pretendenta  piedāvātajam  būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts un darba pieredze vismaz 2 (divi) līdzīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma līgumu izpildē  pēdējo 5 (pieci)  gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim (līgums, kura līgumcena  LVL  bez PVN ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā iepirkumā LVL bez PVN).

        - Pretendents iepirkuma izpildē var piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendentam jānorāda tās līguma daļas, kuras Pretendents nodos apakšuzņēmējiem, kā arī jānorāda visus paredzamos apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

        - Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst instrukcijā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā izvērtēšanā nepiedalās.

- 3.1.6.1.8. Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

- 3.2.    Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Instrukcijas 3.1. punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

- 4.Iesniedzamie dokumenti

- Pretendentu atlases dokumenti

  - Lai izvērtētu pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  noteiktajām prasībām, kā arī nepieciešama informācija, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

    - Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu).

    - Pretendenta uzrādīto apakšuzņēmēju un visu pretendentu apvienības dalībnieku komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

    - Pretendenta uzrādīto apakšuzņēmēju un visu pretendentu apvienības dalībnieku Būvkomersantu reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par personālsabiedrības dibināšanu, ja šai personu apvienībai tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

    - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

    - Pretendenta piedāvātā vadošā personāla parakstīts CV atbilstoši CV veidnei (Pielikums Nr. 4), piedāvātā personāla kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts atbilstoša jomā.

    - Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku un ražošanas iekārtām (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam) (sk. 6. pielikumu).

    - Informāciju par pretendenta un apakšuzņēmēju kvalifikāciju saskaņā ar Instrukcijas pielikumu Nr. 3. Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem.

    - Informāciju par pretendenta būvdarbu vadītāja kvalifikāciju saskaņā ar Instrukcijas pielikumu Nr. 3.

    - Vismaz 2 (divi) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par 3.1.6.1.2. apakšpunktā minēto pretendenta pieredzi. Atsauksmēs ietver vai tām pievieno ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, finanšu ietilpību, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un Līgumā nolīgtā kvalitātē pabeigti. (3.pielikums „Kvalifikācija”).

    - Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents iepirkuma rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības.

  - Tehniskais piedāvājums

- Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijā (5. pielikums) noteiktajām prasībām.

  - Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (7.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai.

4.3.1. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā jānosaka latos (LVL). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

4.3.2. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas sapratīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokļi.

4.3.3. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

4.3.4. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanā, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

- Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkumā

5.1.  Pretendentam, kuram atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu  ne vēlāk kā 10/desmit/ darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam:

5.1.1. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

5.1.2.  izziņu, ko izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

5.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

5.3. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar paša pretendenta, apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

- IepirkumU komisija, tās darbība un

piedāvājumU atvēršana

  - Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

  - Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Instrukciju.

  - Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.

  - Piedāvājumu atvēršana, izvērtēšana un uzvarētāja noteikšana notiek sēdēs. Sēdes gaitu komisija protokolē.

  - Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.

  - Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa pretendentu sarakstu.

  - Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

  - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

  - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

  - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

- Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

  - Vispārīgie noteikumi

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.

    - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

  - Pretendentu atlase

    - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Instrukcijā pretendentiem izvirzītajai prasībai.

    - Ja pretendents neatbilst kādai no Instrukcijā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veic Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs piedāvājuma atbilstību Instrukcijā noteiktām prasībām.

    - Ja tiek konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Instrukcijā noteiktām prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

    - Komisija vērtē un salīdzina to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

    - Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Instrukcijā noteiktām prasībām.

    - Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - No Instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

    - Komisija salīdzina to pretendentu piedāvātās cenas, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

    - Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

    - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.

- IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkumu komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

    - Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

    - Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

    - Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu pakalpojumu, būvdarbu vai preču piegādes apjomu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijas prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Iepirkumu komisijas pienākumi

    - Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

    - Nodrošināt iepirkuma  procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Instrukciju.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumus par iepirkuma Instrukciju.

    - Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi

    - Piedaloties iepirkuma procedūrā, ievērot normatīvo aktu un iepirkuma Instrukcijas prasības.

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Iepirkumu komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- INSTRUKCIJAS PIELIKUMI

1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā

2. pielikums – Informācija par pretendentu

3. pielikums – Kvalifikācija

4. pielikums – Curriculum Vitae

5. pielikums - Tehniskā specifikācija (Tehniskais Piedāvājums).

6. pielikums – Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

7. pielikums – Finanšu piedāvājums.

1. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2013. gada   ____. ______________

1.  Izskatot iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI Instrukciju, piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar Instrukcijā minētiem nosacījumiem un mūsu iesniegto piedāvājumu.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

- Mēs piedāvājam veikt būvdarbus par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu būvdarbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

- Ar šo mēs apliecinām, ka nepastāv šādi nosacījumi:

4.1.pasludināta Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

4.2. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

5.    Apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

2. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI

| 1. | Nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fakss: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 9. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss) |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |  |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

3. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI instrukcijai

KVALIFIKĀCIJA

Iepirkumam „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI

- 3.1. Vadošā un iesaistīto sertificēto speciālistu kvalifikācija

| Amata pienākums (norādīt piesaisti projektā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | Sertifikāta Nr. vai cits | Būvdarbu vadīšanas pieredze gados | Darba vieta, norādot vai ir pretendenta vai apakšuzņēmēja (darbinieks vai tika nodarbināts uz uzņēmuma līguma pamata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Būvdarbu vadīšana |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
|  |  | Kvalifikāciju apliecinošs dokuments | Pieredze darba aizsardzības jomā |  |
| 5. Darba aizsardzība |  |  |  |  |

Pievienot katra speciālista sertifikātu un CV (paraugs pielikumā) saskaņā ar Instrukcijas 3.1.6.1.3. apakšpunkta prasībām.

3.2. Būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze

būvdarbu vadītājs (norādot vārdu, uzvārdu)

Darba izpildei piedāvātajam Pretendenta būvdarbu vadītājam jābūt:

Pretendenta  piedāvātajam  būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanā un darba pieredze vismaz 2 (divi) līdzīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma līgumu izpildē  pēdējo 5 (piecu)  gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim (līgums, kura līgumcena  LVL  bez PVN ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā iepirkumā LVL bez PVN). Pieredzes apliecināšanai pretendentiem ir nepieciešams iesniegt informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto būvdarbu vadītāja pieredzi un to ierakstīt zemāk esošajā tabulā.

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā, līgumcena bez PVN | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |

  - Apakšuzņēmēju, apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa | Apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam nodotais apjoms (%) |
| --- | --- | --- |
|  | Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta |  |

Ir jāiesniedz rakstiska apakšuzņēmēja piekrišana piedalīties šajā projekta realizācijā Pretendenta dokumentos norādītajā apjomā.

3.4. Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu  būvdarbu  izpildē  -  izpildītājs  ir veicis vismaz  2 (divi) līdzīgu pēc  rakstura, nozīmes, apjoma  līgumu  izpildi pēdējo  5 (pieci)  gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim (līgums, kura  līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par piedāvājuma cenu šajā iepirkumā LVL bez PVN).

Būvobjektu saraksts:

| Objekta nosaukums, | Norādīt atbilstību augstāk minētajām prasībām (Līguma summa/darbu apjoms/izpildes termiņš) | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Papildus tabulā norādītai informācijai pievienot Pasūtītāja 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par tabulā minētajiem objektiem.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI instrukcijai

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:

Piedāvātā pozīcija projektā:

| 1. Uzvārds: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Vārds: |  |  |  |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |  |  |  |
| 4. Izglītība: |  |  |  |  |
| Mācību Iestāde |  |  |  |  |
| Datums: no / līdz |  |  |  |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |  |  |  |
| 5. Patreizējais amats: |  |  |  |  |
| 6. Darba pieredze: |  |  |  |  |
| Kompānijas nosaukums: |  |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |  |
| Datums no/līdz |  |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |  |
| Darba apraksts: |  |  |  |  |

7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Valsts, kompānija | - Amats | - Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

8. Cita saistītā informācija

Ar šo apņemos, ka strādāšu pie līguma izpildes Iepirkums „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI gadījumā, ja ____________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS (TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS)

Iepirkumam „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI

- Veicamo darbu apjomi:

- Vispārbūvniecības darbi

| Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Demontāžas darbi |  |  |
| 1.1. Esošo griestu apdares demontāža | m2 | 220,06 |
| 1.2. Esošas sienu un ailu malu apdares demontāža | m2 | 497,93 |
| 1.3. Esošas koka karkasa starpsienas demontāža | m2 | 24,28 |
| 1.4. Esošas apdares demontāža kāpņu laidu apakšām | m2 | 8,78 |
| 1.5. Durvju ailes izsišana ķieģeļu sienā virs esošas pārsedzes 1000x2100x580mm | m2 | 4,46 |
| 1.6. Durvju demontāža | gab | 7 |
| 1.7. Sānmezgla aprīkojuma demontāža | gab | 4 |
| 1.8. 1.stāva griestu apdares demontāža | m2 | 10 |
| 2. Griestu apdare |  |  |
| 2.1. Griestu apdare ar GKB rīģipsa loksnēm | m2 | 200,44 |
| Rīģipsis GKB | m2 | 210,462 |
| Līme | kg | 1202,64 |
| 2.2. Griestu apdare ar GKBI rīģipsa loksnēm | m2 | 6,02 |
| Rīģipsis GKBI | m2 | 6,321 |
| Līme | kg | 36,12 |
| 2.3. Griestu apdare ar GKF rīģipsa loksnēm | m2 | 13,6 |
| Rīģipsis GKF | m2 | 14,28 |
| Līme | kg | 81,6 |
| 2.4. Rīģipša griestu virsmas špaktelēšana un šuvju pierīvēšana | m2 | 220,06 |
| Špaktelmasa | kg | 330,09 |
| Smilšpapīrs | m2 | 11,003 |
| 2.5. Griestu virsmu gruntēšana | m2 | 220,06 |
| Grunts java Betokontakt | l | 44,012 |
| 2.6. Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 220,06 |
| Griestu krāsa Bindo 3 | kg | 66,018 |
| 3. Sienas un starpsienas apdare |  |  |
| 3.1. Rīģipša starpsienu izbūve 125mm pa metāla karkasu ar 2 kārtām triecienizturīgām plātnēm , ar 50mm akmens vates | m2 | 17,45 |
| CW profils 75mm | m | 38,39 |
| UW profils | m | 17,45 |
| U skava | gab. | 28,618 |
| Stūra elements | m | 43,625 |
| Dībeli | gab. | 34,9 |
| Amortizējošā lenta | m | 35,598 |
| Šuvju siets | m | 45,37 |
| Šuvju tepe | kg | 10,47 |
| Akmens vate UNS 37 50mm | m2 | 17,45 |
| Rīģipsis Hertplatte | m2 | 73,29 |
| Skrūves | gab. | 698 |
| 3.2. Sienu līdzināšana un durvju ailu malu apdares ar GKB rīģipša loksnēm | m2 | 366,15 |
| Rīģipsis GKB | m2 | 384,4575 |
| Līme | kg | 2196,9 |
| 3.3. Loga ailu malu apšūšana ar ar GKBI rīģipša loksnēm | m2 | 22,4 |
| Rīģipsis GKBI | m2 | 23,52 |
| Līme | kg | 134,4 |
| 3.4. Ailes aizdare ar GKB rīģipša loksnēm pa metāla karkasu | m2 | 12,7 |
| Ģipškartona GKB oksne | m2 | 13,462 |
| Akmens vateUNS 37 50mm | m2 | 13,335 |
| Karkasa profils cink. | m | 63,5 |
| Sietlenta | m | 31,75 |
| Skrūves ģipškartonam | gab. | 127 |
| Stiprinājumi, skrūves | komplekts | 101,6 |
| Stūru līstes | m | 3,81 |
| 3.5. Sienu līdzinašana ar GKBI rīģipsa loksnēm | m2 | 14,25 |
| Rīģipsis GKBI | m2 | 14,9625 |
| Līme | kg | 85,5 |
| Griestu karnīze | m | 15,675 |
| 3.6. Sienu līdzināšana ar GKF rīģipsa loksnēm | m2 | 73,6 |
| Rīģipsis GKF | m2 | 77,28 |
| Līme | kg | 441,6 |
| Griestu karnīze | m | 80,96 |
| 3.7. Ailes aizdare ar GKBI rīģipša loksnēm pa metāla karkasu | m2 | 2,3 |
| Ģipškartona GKBI oksne | m2 | 2,438 |
| Akmens vateUNS 37 50mm | m2 | 2,415 |
| Karkasa profils cink. | m | 11,5 |
| Sietlenta | m | 5,75 |
| Skrūves ģipškartonam | gab. | 23 |
| Stiprinājumi, skrūves | komplekts | 18,4 |
| Stūru līstes | m | 0,69 |
| 3.8. Rīģipša sienu virsmas špaktelēšana un šuvju pierīvēšana | m2 | 476,28 |
| Špaktelmasa | kg | 714,42 |
| Smilšpapīrs | m2 | 23,814 |
| 3.9. Rīģipša sienas virsmu gruntēšana | m2 | 476,28 |
| Grunts java Betokontakt | l | 95,256 |
| 3.10. Reģipša sienu krāsošana ar ūdensemulsijas krāsu | m2 | 476,28 |
| Krāsa un grunts | kg | 142,884 |
| 3.11. Iekšējo sienu apdare ar ķeramikas flīzēm | m2 | 41,4 |
| Flīzes | m2 | 43,884 |
| Flīžu līme | kg | 124,2 |
| Šuvju mastika | kg | 12,42 |
| 3.12. Kapņu laidu apakšu apdares atjaunošana ar GKF rīģipša loksnēm ar perlflix līmi | m2 | 8,78 |
| Rīģipsis GKF | m2 | 9,219 |
| Līme | kg | 52,68 |
| 3.13. Rūdīta stikla starpsienas montāža ar bīdāmām durvīm | m2 | 12,7 |
| Logu bloki | m2 | 12,7 |
| Montāžas putas | balons | 3,81 |
| Skrūves, dībeļi | komplekts | 76,2 |
| Stiprinājumi | gab. | 6,096 |
| 3.14. Esošo radiātoru un pievad cauruļu pārkrāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 30,8 |
| Krāsa | kg | 9,24 |
| 3.15. Kāpņu telpā margu un roktura pārkrāsošana | m2 | 7,52 |
| Krāsa | kg | 3,008 |
| 3.16. Margu paaugstināšana līdz griestiem ar metāla režģi no kvadrātainiem stieņiem 10x10mm | kg | 18,9 |
| Metāla režģi no kvadrātainiem stieņiem | kg | 18,9 |
| 3.17. Logu un palodžu slīpēšana ar smilšpapiru | m2 | 71,3 |
| 3.18. Koka logu un palodžu pārkrāsošana | m2 | 71,3 |
| Krāsa | kg | 28,52 |
| 3.19. Koka durvju pārkrāsošana kāpņu telpa (1stavs) | m2 | 21,9 |
| Krāsa | kg | 8,76 |
| 3.20. Pārseguma demontāža bojātājās vietas | m2 | 10 |
| 3.21. 2.stāva uzstādīt bēniņu lūka ar izvažamām kāpnēm | gab | 1 |
| Bēniņu lūka ar izvažamām kāpnēm | gab | 1 |
| 3.22. 1.stāvā kur tiek mainīts griestu pārsegums paredzēt griestu pārkrāsošanu | m2 | 50 |
| Grunts | kg | 20 |
| Krāsa | kg | 20 |
| 3.23. Koka līste (cēlkoka sugas,osis vai ozols) piestiprināma pie sienas ar gleznu piestiprināmiem elementiem | gab | 1 |
| Koka līste gleznu piekaršanai | gab | 1 |
| 3.24. Iekraut būvgrūžus autotransportā | 100m3 | 0,7 |
| 3.25. Būvgrūžu aizvešana | t/km | 3 |
| 3.26. Būvgrūžu utillizācija | m3 | 7 |
| Būvgrūžu utilizācija | m3 | 7 |
| 4. Grīdas |  |  |
| 4.1. G-1 |  |  |
| 4.1.1. Vecā grīdas seguma un grīdlīstu demontāža | m2 | 204,42 |
| 4.1.2. Antiseptēto dēļu grīdas klājums 37mm pa koka gulšniem | m2 | 204,42 |
| Antiseptētie dēļi bez gropēm 37mm | m3 | 6,1326 |
| Naglas | kg | 47,0166 |
| 4.1.3. Špundēta OSB plātnes 22mm biez ieklāšana | m2 | 204,42 |
| Špundēta OSB plātne22mm biez | m2 | 204,42 |
| 4.1.4. Linolejs tipa TARKETT 43kl.nodilumizturības | m2 | 204,42 |
| Linolējs tipa TARKETT 43 kl | m2 | 210,5526 |
| Dispersis granita līme | kg | 102,21 |
| Grīdlīstes | m | 183,978 |
| 4.2. G-2 |  |  |
| 4.2.1. Vecā grīdas seguma un grīdlīstu demontāža | m2 | 22,98 |
| 4.2.2. Antiseptēto dēļu grīdas klājums 37mm pa koka gulšniem | m2 | 22,98 |
| Antiseptētie dēļi bez gropēm 37mm | m3 | 0,6894 |
| Naglas | kg | 5,2854 |
| 4.2.3. Špundēta OSB plātnes 22mm ieklāšana | m2 | 22,98 |
| Špundēta OSB plātne 22mm biez | m2 | 22,98 |
| 4.2.4. Grunts vetonit DISPERSIO | m2 | 22,98 |
| Grunts Vetonit DISPERSIO | kg | 114,9 |
| 4.2.5. stiklašķiedrais siets | m2 | 22,98 |
| Stiklašķiedrais siets | m2 | 24,129 |
| 4.2.6. Pašizlīdzinošais universālais līdzinātājs ar šķiedrām armētais MAXIT FLOOR 4310 | m2 | 22,98 |
| Pašizlīdzinošais līdzinātājs | kg | 114,9 |
| 4.2.7. Neslīdošo akmens masas grīdas segums | m2 | 22,98 |
| Akmens masas flīzes | m2 | 24,129 |
| Hidroizolējošais šuvju aizpildītājs | kg | 9,192 |
| Flīžu līme | kg | 114,9 |
| Grīdlīstes | m | 32,172 |
| 4.3. G-3 |  |  |
| 4.3.1. Eļļas krāsas noņemšana no esošajiem dzelzbetona pakāpieniem | m2 | 10,7 |
| 4.3.2. Grīdas virsmu gruntēšana ar Vetonit DISPERSIO grunti | m2 | 10,7 |
| Grunts | kg | 2,14 |
| 4.3.3. Neslīdošo akmens masas grīdas segums | m2 | 10,7 |
| Akmens masas flīzes | m2 | 11,235 |
| Hidroizolējošais šuvju aizpildītājs | kg | 4,28 |
| Flīžu līme | kg | 53,5 |
| Grīdlīstes | m | 14,98 |
| 5. Durvis |  |  |
| 5.1. Koka vienviru durvju montāža ar rokturi, eņģēm un slēdzeni | m2 | 36,72 |
| Durvju bloki ar aprīkojumu | m2 | 36,72 |
| Celtniecības putas | balons | 18,36 |
| Apmales | m | 198,288 |
| 5.2. Koka vienviru stiklotu durvju montāža ar rokturi, eņģēm un slēdzeni | m2 | 3,99 |
| Durvju bloki ar aprīkojumu | m2 | 3,99 |
| Celtniecības putas | balons | 1,995 |
| Apmales | m | 21,546 |
| 5.3. Ugunsdrošo durvju EI 30 iebūve ar piedurlīstēm, pašaizveres mehānismiem | m2 | 4,2 |
| Ugunsdrošas durvis EI 30 | m2 | 4,2 |
| Pašaizveres mehānismi | komplekts | 1,89 |
| Ugunsdroša putas | balons | 2,1 |
| Apmales | m | 22,68 |
| 5.4. Iekšejas bīdāmas durvis ar rūdīta stikla | m2 | 2,1 |
| Durvju bloki ar aprīkojumu | m2 | 2,1 |
| Celtniecības putas | balons | 1,05 |
| Apmales | m | 11,34 |
| 5.5. Durvju krāsošana vismaz divas reizes | m2 | 40,71 |
| Krāsa | kg | 12,213 |
| 6. Bēniņu siltināšana |  |  |
| 6.1. Tvaika izolācijas plēves ieklāšana | m2 | 251,86 |
| Plēves STAB 0,2 mm izm. | m2 | 277,046 |
| 6.2. Bēniņu siltināšana ar akmens vates paklājiem 200mm | m2 | 251,86 |
| Akmens vate UNS37 200 | m2 | 251,86 |
| 6.3. Pretvēja plēves ieklāšana | m2 | 251,86 |
| Pretvēja plēve | m2 | 277,046 |
| 6.4. Gājēju titiņš no koka dēļiem | m3 | 0,55 |
| Koka materiāls | m3 | 0,605 |
| 7. Logi |  |  |
| 7.1. Furnitūras atjaunošana logiem | kompl | 7 |
| Furnitūra logiem | kompl | 7 |

- Iekšējie tīkli ŪK

| Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Iekšējie tīkli Ū1 |  |  |
| 1.1. Lodveida krānu dn 25 montāža | gab | 2 |
| Lodveida krāns dn 25 | gab. | 2 |
| 1.2. Lodveida krānu dn 15 montāža | gab | 6 |
| Lodveida krāns dn 15 | gab. | 6 |
| 1.3. Cauruļu balstenis 90, dn 16 | gb. | 7 |
| Balstenis dn 16 | gab. | 7 |
| 1.4. Sienas līknis 16x1/2 | gb. | 7 |
| 1.5. Plastmasas caurule dn 25 PN 6 | m | 8 |
| Caurule dn 25 PN 6 | m | 8 |
| 1.6. Plastmasas caurule dn 15 PN 6 | m | 30 |
| Caurule dn 15 PN 6 | m | 30 |
| 1.7. Cauruļvadu izolācija ar akmens vates čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm, D28, ar stiprinājumiem | m | 8 |
| Čaula PV-AR d=28mm | m | 8 |
| Palīgmateriāli | gab | 8 |
| 1.8. Caurules izolācija b=20,no čaulam dn 17 ar alum.foliju pārkl. montāža | m | 21 |
| Izolācija dn 17 | m | 21 |
| 1.9. Sistēmas pieslēgšana pie esošiem tīkliem | vieta | 1 |
| Montāžas materiāli | komplekts | 1 |
| 1.10. Sistēmas pieslēgšana pie esošiem tīkliem | vieta | 1 |
| Montāžas materiāli | komplekts | 1 |
| 1.11. Sistēmas izmēģināšana un hlorēšana | 100m | 0,38 |
| 1.12. Sistēmas nodošana | gb. | 1 |
| 2. T3 |  |  |
| 2.1. Elektroūdenssidītāja V=40L,N=1.1kw uzstādīšana un pievienošana cauruļvadiem | gab | 1 |
| Elektroūdenssildītājs 40L | komplekts | 1 |
| 2.2. Lodveida krānu dn 15 montāža | gab | 2 |
| Lodveida krāns dn 15 | gab. | 2 |
| 2.3. Ūdensmaisītāju mazgāšanas galdam uzstādīšana | gab | 7 |
| Ūdensmaisītājs | gab. | 7 |
| 2.4. Cauruļu balstenis 90, dn 16 | gb. | 7 |
| Balstenis dn 16 | gab. | 7 |
| 2.5. Sienas līknis 16x1/2 | gb. | 7 |
| 2.6. Plastmasas caurule dn 15 | m | 30 |
| Caurule dn 15 | m | 30 |
| 2.7. Cauruļvadu izolācija ar akmens vates čaulām ar alumīnija follijas pārklājumu b=20mm, D17, ar stiprinājumiem | m | 21 |
| Čaula PV-AR d=17mm | m | 21 |
| Palīgmateriāli | m | 21 |
| 2.8. Sistēmas izmēģināšana un hlorēšana | 100m | 0,3 |
| 2.9. Sistēmas nodošana | kpl. | 1 |
| 3. K-1 |  |  |
| 3.1. Sānmezgla aprīkojuma demontāža | gab | 4 |
| 3.2. Kompakttipa klozetpoda ar slīpo izlaidni montāža | gab | 2 |
| Kompakttipa klozetpods ar slīpo izlaidni | gab. | 2 |
| 3.3. Mazgāšanas galda montāža un pievienošana cauruļvadiem | gab | 7 |
| Mazgāšanas galds ar sifonu | gab. | 7 |
| 3.4. Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4; D110 montāža | m | 11 |
| Caurule ar uzmavu Uponor SN4 | m | 12,1 |
| 3.5. Kanalizācijas plastmasas cauruļvadu ar uzmavām SN4; D50 montāža | m | 19 |
| Caurule Uponor SN4; D 50mm | m | 20,9 |
| 3.6. Veidgabalu montāža | gab | 48 |
| 3.7. Veidgabalu izmaksa | gab | 1 |
| Remontuzmava d50mm | gab. | 3 |
| Aizbāznis ar uzskrūvējamo vāku | gab. | 3 |
| WC pievienojums īsais D110 | gab. | 2 |
| Ugunsdroša uzmava dn 110 | gab | 1 |
| Revizija dn 110 | gab | 1 |
| Trejgabals,45 110x110 | gab. | 3 |
| Trejgabals,45 110x50 | gab. | 3 |
| Trejgabals 45*50x50 | gab | 8 |
| Līkums ar uzmavām,135*, Dn110 | gab. | 3 |
| Līkums ar uzmavām,45, DN50 | gab. | 20 |
| Pāreja 110x50 | gab. | 1 |
| 3.8. Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem dn 110 | gb. | 2 |
| 3.9. Sistēmas pieslēgšana pie esošiem stāvvadiem dn 50 | vieta | 2 |
| Montāžas materiāli | komplekts | 2 |
| 3.10. Sistēmas izmēģināšana | 100m | 0,3 |

- Ugunsdzēsības signalizācijas sistēma

| Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Renovējama ugunsdzēsības signalizācijas sistēma. |  |  |
| 1.1. Konvencionāls dūmu signāldevējs | gab | 3 |
| Konvencionāls dūmu signāldevējs | gab | 3 |
| 1.2. Gaismas un skaņas signal ierīce 96-120dB | gb. | 2 |
| Gaismas un skaņas signal ierīce | gab. | 2 |
| 1.3. Ekranēts signalizācijas kabelis KLM 4x0.8+0.8 | m | 200 |
| Kabelis KLM 4x0.8+0.8 | m | 200 |
| 1.4. Ugunsizturīgs bezhalogēna kabelis FRHF-180/E30 2x0.75 | m | 30 |
| Ugunsizturīgs bezhalogēna kabelis FRHF-180/E30 2x0.75 | m | 30 |
| 1.5. Viniplasta caurule dn12mm | m | 10 |
| Viniplasta caurule dn 12 | m | 10,5 |
| 1.6. Viniplasta caurule dn16mm | m | 10 |
| Viniplasta caurule dn 16 | m | 10,5 |
| 1.7. Viniplasta kabeļu kanāls 15x25 | m | 170 |
| Kabeļu kanāls 15x25 | m | 170 |
| 1.8. Rezistors EOL (end of line) 1/4W.1kOm | gb. | 1 |
| Rezistors | gab. | 1 |
| 1.9. Diode 100V;2A | gab | 2 |
| diode 100v;2A | gab | 2 |
| 1.10. Montāžas un savienojuma materiāli | kompl | 1 |
| Montāžas un savienojuma materiāli | kompl | 1 |
| 1.11. Ugunsizturīgs materiāls kabeļu pārejas cauri sienām un pārseg. aizdarīšanai | kompl | 1 |
| 1.12. Stiprinājumu elementi | kompl | 1 |
| Stiprinājumu elementi | kompl | 1 |

- Iekštelpu apgaismojums, elektroinstalācijas un telekomunikācijas

| Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Apgaismes un spēka tīkls |  |  |
| 1.1. Luminiscētie gaismekļi ar spuldzēm v/apm 2*18WIP44 | gb. | 4 |
| Luminiscētie gaismekļi ar spuldzēm | gab. | 4 |
| 1.2. Luminiscētie gaismekļi ar spuldzēm v/apm 2*36WIP40 | gb. | 3 |
| Luminiscētie gaismekļi ar spuldzēm | gab. | 3 |
| 1.3. Luminiscētie gaismekļi ar spuldzēm v/apm 4*18W IP20 | gb. | 58 |
| Luminiscētie gaismekļi ar spuldzēm | gab. | 58 |
| 1.4. Apgaismes armatūra kompaktai luminisc. spuldzei 1x8W;ar piktogrammu "IZELA" montāžai pie griestiem;1st.autonom.režimā;komplektā ar spuldzi | kompl | 2 |
| Apgaism. armatūra ar lum.spuldz.1x8 ar piktogr. | kompl | 2 |
| 1.5. Avārijas nepārtrauktas barošanas invertors ar akumulatoru; montāžai apgaismes armatūrā;1stundas autonom. režimā ;36W;230V | kompl | 1 |
| 1.6. Vienpolīgs apgaismes slēdzis montāžai zem apmet.kārbā;250V;10A;IP20 | gab | 4 |
| Vienpolīgs apgaismes slēdzis | gab | 4 |
| 1.7. Divpolīgs apgaismes slēdzis montāžai zem apmet.kārbā;250V;10A;IP20 | gab | 9 |
| Divpolīgs apgaismes slēdzis | gab | 9 |
| 1.8. Sienas kontakts montāžai zem apmet.kārbā;250V;16A;L+PE;IP20 | gab | 30 |
| Sienas kontakts zem apmet. | gab | 30 |
| 1.9. Sienas kontakts montāžai zem apmet.kārbā;250V;16A;L+PE;IP44 | gab | 1 |
| Sienas kontakts zem apmet. | gab | 1 |
| 1.10. Sienas kontakts montāžai uz DIN sliedes;250V;16A;L+PE;IP20 | gab | 1 |
| Sienas kontakts zem apmet. | gab | 1 |
| 1.11. Universālā montāžas kārba zem apmetuma montāžai | gab | 49 |
| Universālā montāžas kārba zem apmet. | gab | 49 |
| 1.12. Nozarkārba zem apmetuma montāžai | gb. | 34 |
| Nozarkārbas | gab. | 34 |
| 1.13. Apgaismes slēdža/sienas kontakta plastikāts dekoratīvais rāmīs "1x" | gab | 16 |
| Apgaismes slēdža/sienas kont.plastikāts | gab | 16 |
| 1.14. Sienas kontaktu plastikāts dekoratīvais rāmis "4x" | gab | 5 |
| Apgaismes slēdža/sienas kont.plastikāts | gab | 5 |
| 1.15. Automātisko slēdzi 10"B" montāžai uz DIN sliedes | gb. | 6 |
| Automat.slēdz. | gab. | 6 |
| 1.16. Automātiskais slēdzis 1pol. 16A"B"montāžai uz DIN sliedes | gb. | 6 |
| Automat.slēdz. | gab. | 6 |
| 1.17. Noplūdes strāves automātiskais slēdzis ~1;2pol;20A;0.03A;montāžai uz DIN sliedes | kompl | 1 |
| 1.18. Ievada slēdzis ~3;3polig;400V;40A; montāžai uz DIN sliedes | gb. | 1 |
| Ievada slēdzis 3/125A | gab. | 1 |
| 1.19. Laika relejs250V;16A;SMR-H; montāžai universālā kārbā | gab | 2 |
| Laika relejs 16A;SMR-H | gab | 2 |
| 1.20. Modulārās sadalnes korpuss 24 DIN vietām,ar DIN sliedēm; virs apmetuma montāžai; ar atslēgu ;IP31 | kompl | 1 |
| Modulārās sadalnes korpuss 24 DIN | kompl | 1 |
| 1.21. Kabeļu montāža | m | 526 |
| 1.22. Kabeļu izmaksa | m | 1,05 |
| Kabelis ar vara dzīslām PPJ 3*1.5mm2 | m | 278,25 |
| Kabelis ar vara dzīslām PPJ 4*1.5mm2 | m | 5,25 |
| Kabelis ar vara dzīslām PPJ3*2.5mm2 | m | 267,75 |
| Kabelis ar vara dzīslām PPJ5*6mm2 | m | 1,05 |
| 1.23. Lokanā metāla elektroinstalācijas caurule ar iekšējo dn 16mm | m | 20 |
| Metāla caurule | m | 20 |
| 1.24. Lokanā metāla elektroinstalācijas caurule ar iekšējo dn 20mm | m | 20 |
| Metāla caurule | m | 20 |
| 1.25. Viniplasta caurule dn20mm | m | 50 |
| Viniplasta caurule dn 20 | m | 52,5 |
| 1.26. Viniplasta caurule dn25 mm | m | 220 |
| Viniplasta caurule dn 25 | m | 231 |
| 1.27. Viniplasta caurule dn32mm | m | 1 |
| Viniplasta caurule dn 32 | m | 1,05 |
| 1.28. Stiprinājumu un savienojumu elementi | kompl | 1 |
| Savienojumu un stiprinājumu elem. | kompl | 1 |
| 1.29. Ugunsizturīgs materiāls kabeļu pārejas cauri sienām un pārseg. aizdarīšanai | kompl | 1 |
| 2. Demontāža |  |  |
| 2.1. Esošo elektroinstalāciju demontāža | kompl | 1 |
| 2.2. Esošās elektroiekārtas (rozetes, slēdžus, gaismekļus, sadalnes) demontāža | kompl | 1 |
| 3. 1.stāva esošo elektrotīklu atjaunošana pēc renovācijas darbiem |  |  |
| 3.1. Apgaismes armatūra luminiscences spuldzēm T8;4xx18W;montāžai uz virsmu; ar parabol.optiku; ar elektron.balastu;IP20;komplektā ar spuldzēm T8/18W | kompl | 6 |
| 3.2. Apgaismes armatūra kompaktām luminiscences spuldzēm;2x18w;ar aizsargstiklu; montāžai uz virsmu;IP44;komplektā ar spuldzēm | kompl | 4 |
| 3.3. Kabeļu montāža | m | 60 |
| Kabelis ar vara dzīslām PPJ3x1.5 | m | 63 |
| 4. Telekomunikāciju tīkls |  |  |
| 4.1. Aparatūras komutācijas skapis ar izm.400x300x125mm;arDIN sliedēm; virs apmetuma montāžai ar atslēgu;IP31;TELEKOMUNIKAC.APRĪKOJUMA UZSTĀDĪŠANAI | kompl | 1 |
| 4.2. Router modulis(Ruteris)6xRJ45 Cat 5e,ar barošanas bloku | kompl | 1 |
| 4.3. Rozete ar ligzdu RJ45;8polu;UTR Cat 5e;montāžai kārbā | gab | 5 |
| 4.4. Datu pārraides kabelis UTR 4x2.0x0.5 cat 5e | m | 80 |
| Kabelis UTR 4X2X0.5 Cat 5e | m | 84 |
| 4.5. Patch kabelis UTR Cat5e,1.5m | gab | 3 |
| Kabelis UTR Cat5e,1.5m | gab | 3 |
| 4.6. Viniplasta caurule dn12mm | m | 15 |
| Viniplasta caurule dn 12 | m | 15,75 |

- Ventilācijas sistēma

| Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Sistēma N-1 |  |  |
| 1.1. Kanāla ventilators CK 100C; L=320m3/h; N=0.041 kW | gab | 1 |
| Kanāla ventilators CK 100C | gab | 1 |
| 1.2. Trokšņu slāpētājs LDC-100 | gb. | 1 |
| Trokšņu slāpētājs uz gaisa vada d=500mm LDC-100C | gab. | 1 |
| Elastīgas savilces | gab. | 4 |
| 1.3. Pretspiediena vārsts RSK100 | gab | 1 |
| Pretspiediena vārsts RSK100 | gab | 1 |
| 1.4. Nosūces difuzori FD-100 | gab | 4 |
| Nosūces difuzori FD-100 | gab | 4 |
| 1.5. Gaisa vads no cinkotā skārda, D 100, ar sien. biezumu 0.5 mm | m | 8 |
| Gaisa vads no cinkotā skārda, dn 100 | m | 8 |
| 1.6. Gaisa vada līkums 90* no cinkotā skārda ar gumiju AT90-100 | gab | 1 |
| Līkums no cink. skārda 90* ar gumiju dn 100 | gab | 1 |
| 1.7. Gaisa vada izolācija – akmens vates paklāji ar metāla sietu un alumīnija foliju Paroc BO AVN, b=50 mm | m3 | 0,31 |
| Izolācija ar min. vates čaulu biez. 50 mm | m3 | 0,31 |

Visiem Pasūtītāja rekonstrukcijas darbos paredzētājiem materiāliem un to apjomiem jābūt iesniegtiem saskaņā ar tehnisko projektu vai pretendents var piedāvāt  ekvivalento materiālu.

Pamatprasības:

1.	Visiem darbos pielietojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.

2.  Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

3.  Būvdarbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.

4.  Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.

5. Paveikto darbu un materiālu minimālais garantijas termiņš  - ne mazāk kā 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas brīža.

6. Paredzamais darbu izpildes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

6. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI instrukcijai

Iepirkumam „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI

- Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

| Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā) |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

7. pielikums

Iepirkuma „J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „J. Soikāna Ludzas mākslas skolas 2. stāva vienkāršotā renovācija” identifikācijas Nr. LNP 2013/44/EKPI

TĀMES KOPSAVILKUMS

| N.p.k. | Nosaukums | Tāmes izmaksa Ls bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alga | Mat. | Meh. |  |
| 1. | Vispārbūvniecības darbi |  |  |  |  |  |
| 2. | Iekšējie tīkli ŪK |  |  |  |  |  |
| 3. | Ugunsdzēsības signalizācijas sistēma |  |  |  |  |  |
| 4. | Iekštelpu apgaismojums, elektroinstalācijas un telekomunikācijas |  |  |  |  |  |
| 5. | Ventilācijas sistēma |  |  |  |  |  |
| kopā |  |  |  |  |  |  |
| Būvorganizācijas virsizdevumi |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa |  |  |  |  |  |  |
| Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |
| Neparedzētie izdevumi 2% |  |  |  |  |  |  |
| Kopsumma |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |

Pretendents sagatavo piedāvājumu ņemot vērā tehniskā projekta prasības un specifiku.

Garantijas laiks:

- fiziski izpildītajiem būvdarbiem - 3 (trīs) kalendārie gadi;

- pielietoto būvmateriālu kvalitātei, ne mazāk par 3 (trīs) kalendāriem gadiem.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

- Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam, darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.